АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛИЖАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 09.06.2021 | пгт Селижарово | № 313 |
| --- | --- | --- |

О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы Селижаровского муниципального округа

к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Селижаровского муниципального округа к работе в осеннее-зимний период 2021 - 2022 годов, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 889 "О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей", Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду",  Администрация Селижаровского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Селижаровского   муниципального округа      к работе    в        осенне-зимний период  2021 – 2022 годов (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Селижаровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Селижаровского муниципального округа | А.М. Куприянов |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Селижаровского муниципального округа

от 09.06.2021  № 313

Комплексный план

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы Селижаровского муниципального округа

к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование при администрации Селижаровского муниципального округа комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно – коммунального комплекса и социальной сферы Селижаровского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов (далее – Комиссия), утверждение состава Комиссии и Положения о Комиссии | до 15.06.2021г. | Администрация Селижаровского муниципального округа |
| 2. | Проведение оценки технического состояния инженерной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы | до 15.06.2021 г. | Администрация Селижаровского муниципального округа, Отдел по работе с территориями Администрации Селижаровского муниципального округа, ООО «УК «ВолгоСервис», Отдел образования Администрации Селижаровского муниципального округа, Отдел культуры Администрации Селижаровского муниципального округа, ГБУЗ «Селижаровская центральная районная больница», Селижаровское МУП «Тепловые сети», Селижаровское МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 3. | Разработка плана мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального комплекса и социальной сферы Селижаровского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов | до 15.06.2021г. | Администрация Селижаровского муниципального округа, Отдел образования Администрации Селижаровского муниципального округа, Отдел культуры Администрации Селижаровского муниципального округа, ГБУЗ «Селижаровская центральная районная больница», Селижаровское МУП «Тепловые сети», Селижаровское МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 4. | Организация обеспечения топливом (дровами) населения | до 01.09.2021 г. | Отдел по работе с территориями Администрации Селижаровского муниципального округа |
| 5. | Создание (пополнение) местных и объектовых резервов материально – технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно – коммунального комплекса и социальной сферы | до 01.09.2021 г. | Администрация Селижаровского муниципального округа, предприятия и организации жилищно - коммунального комплекса Селижаровского муниципального округа |
| 6. | Проведение мероприятий по созданию нормативных эксплутационных запасов топлива для отопительных и производственно – отопительных котельных | до 01.09.2021 г. | Администрация Селижаровского муниципального округа, Селижаровское МУП «Тепловые сети» и учреждения социальной сферы Селижаровского муниципального округа |
| 7. | Подготовка автодорог, механизмов, автотранспорта к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов. Создание запасов материалов и песко-соляной смеси | до 15.09.2021 г. | Администрация Селижаровского муниципального округа, Отдел по работе с территориями Администрации Селижаровского муниципального округа, предприятия сферы дорожной деятельности Селижаровского муниципального округа |
| 8. | Содержание дорог в осенне-зимний период 2021 -2022 годов в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и методическими рекомендациями по защите и очистке автомобильных дорог от снега | с 01.11.2021 г. по 01.04.2022 г. | Администрация Селижаровского муниципального округа, Отдел по работе с территориями Администрации Селижаровского муниципального округа, предприятия сферы дорожной деятельности Селижаровского муниципального округа |
| 9. | Организация работы по: - оплате текущих платежей за потребленный газ и его транспортировку; за электрическую энергию; за тепловую энергию и топливо; - погашению задолженности за потребленный газ и его транспортировку; за электрическую энергию; за тепловую энергию и топливо. | с 15.06.2021 по 30.04.2022 до 30.09.2021 | Администрация Селижаровского муниципального округа, энергоснабжающие предприятия, учреждения социальной сферы Селижаровского муниципального округа |
| 10. | Представление информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области сведений мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности потребителей за потребленные энергоресурсы | по состоянию на первое число, ежемесячно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства. дорожной деятельности, транспорта и благоустройства Администрации Селижаровского муниципального округа |
| 11. | Сбор и обработка сведений по подготовке к отопительному сезону по форме № 1- ЖКХ (зима) срочная. Представление обобщенных сведений в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | по состоянию на первое число ежемесячно (с июля по ноябрь) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, транспорта и благоустройства Администрации Селижаровского муниципального округа |
| 12. | Уточнение плана действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы | до 15.09.2021 | Администрация Селижаровского муниципального округа |
| 13. | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, представление в Комиссию отчетов | до 15.09.2021 | Селижаровское МУП «Тепловые сети» |
| 14. | Проведение пробных топок, представление в Комиссию отчётов | до 15.09.2021 | Селижаровское МУП «Тепловые сети» |
| 15. | Проверка готовности потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов с составлением актов и выдачей паспортов готовности | до 15.09.2021 | Администрация Селижаровского муниципального округа |
| 16. | Проверка готовности теплоснабжающей организации к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов с составлением акта и выдачей паспорта готовности | до 15.09.2021 | Администрация Селижаровского муниципального округа |
| 17. | Подготовка проекта постановления администрации района о начале отопительного периода и поэтапном подключении объектов жилищного фонда и социальной сферы | до 01.10.2021 | Администрация Селижаровского муниципального округа |
| 18. | Представление информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области о технологических нарушениях, об отказе и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Селижаровского муниципального округа | с 01.10.2021 по 01.05.2022 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, транспорта и благоустройства Администрации Селижаровского муниципального округа |